ANÁLISE DE CENÁRIO

Hub de Fornecedores para Microempreendedores

Conectando comércios locais e fornecedores em Araras/SP

1 INTRODUÇÃO

A análise de cenário é uma ferramenta de planejamento estratégico que consiste em construir descrições estruturadas de futuros possíveis para um projeto ou negócio, considerando combinações diferentes de variáveis críticas identificadas no ambiente interno e externo. Ao contrário de uma previsão única, a análise de cenário reconhece a incerteza como elemento constitutivo do planejamento e organiza as possibilidades em três perspectivas: otimista, realista e pessimista.

A construção dos cenários deste documento parte dos resultados das análises anteriores do projeto. A análise PESTEL mapeou os fatores macroambientais que condicionam o ambiente em que o Hub de Fornecedores será desenvolvido e lançado. A análise SWOT identificou os pontos fortes e fraquezas internas da equipe, além das oportunidades e ameaças externas ao projeto. A análise de cenário integra esses insumos, selecionando as variáveis de maior poder de influência sobre o sucesso ou insucesso da plataforma e projetando as consequências de diferentes combinações de comportamentos dessas variáveis.

Esta análise foi elaborada com base nas informações levantadas durante o desenvolvimento do projeto Hub de Fornecedores para Microempreendedores, incluindo pesquisa de campo realizada com 9 comerciantes e 3 fornecedores de Araras/SP, a documentação de viabilidade já concluída, a análise PESTEL e a análise SWOT do projeto.

2 VARIÁVEIS-CHAVE DO CENÁRIO

Antes da construção dos cenários propriamente ditos, é necessário identificar as variáveis que mais influenciam o futuro do projeto, aquelas que o comportamento determina de forma decisiva o sucesso ou fracasso da plataforma. Essas variáveis são extraídas dos fatores de maior intensidade identificados nas análises anteriores.

O Quadro 1 apresenta as variáveis-chave selecionadas para a construção dos cenários, com suas respectivas dimensões de origem, comportamento esperado e intensidade de influência.

Quadro 1 – Variáveis-chave para construção dos cenários

| VARIÁVEL | DIMENSÃO | COMPORTAMENTO ESPERADO | INTENSIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| Engajamento dos fornecedores na plataforma | Mercado / Oferta | Se poucos fornecedores se cadastrarem, o lado comprador não tem razão para acessar a plataforma. Determina diretamente a utilidade percebida do Hub. | Alta |
| Adoção pelos microempreendedores (comerciantes) | Mercado / Demanda | Na pesquisa (n=9), 55,6% afirmaram que utilizariam a plataforma com certeza. A conversão dessa intenção em uso real é variável-chave do sucesso ou fracasso do projeto. | Alta |
| Ambiente econômico para MEIs | Econômico | Inflação e margens pressionadas incentivam a busca por fornecedores mais competitivos, favorecendo a adoção. Crises severas podem, contudo, reduzir a capacidade de investimento em novas ferramentas. | Alta |
| Conformidade legal (LGPD e Termos de Uso) | Legal / Regulatório | A adequação à LGPD e a elaboração dos Termos de Uso são condições necessárias ao lançamento. A ausência de apoio jurídico especializado mantém essa variável como ponto de atenção. | Média |
| Disponibilidade de infraestrutura gratuita em nuvem | Tecnológico | Plataformas como Railway e Render viabilizam o projeto sem custos iniciais. A eventual descontinuidade desses planos representaria impacto operacional direto. | Média |
| Cultura de indicação informal no comércio local | Social / Comportamental | 33,3% dos comerciantes buscam fornecedores por indicação. A mudança desse comportamento é um processo lento, dependente de demonstração de valor prática da plataforma. | Média |

Fonte: Elaborado pelos autores com base na análise SWOT e PESTEL do projeto (2026).

Com base no Quadro 1, verifica-se que as variáveis de maior intensidade, engajamento dos fornecedores e adoção pelos microempreendedores, estão diretamente relacionadas ao efeito de rede característico de plataformas de dois lados. Isso significa que o sucesso da plataforma depende de crescimento simultâneo nos dois lados do mercado: sem fornecedores cadastrados, os comerciantes não têm razão de usar o Hub; sem comerciantes ativos, os fornecedores não percebem valor no cadastramento. Essa interdependência é o principal fator de risco e, ao mesmo tempo, o principal fator de crescimento da plataforma.

3 PROJEÇÃO DE CENÁRIOS

Com base nas variáveis-chave identificadas no Quadro 1, são construídos três cenários para o projeto: otimista, realista e pessimista. Cada cenário corresponde a uma combinação específica de comportamentos das variáveis críticas e descreve as consequências esperadas para o projeto em cada situação.

O Quadro 2 apresenta os três cenários projetados, com as hipóteses centrais que os definem, as condições necessárias para que cada um se concretize e as consequências esperadas para o projeto.

Quadro 2 – Projeção de cenários para o projeto

| CENÁRIO | HIPÓTESE CENTRAL | CONDIÇÕES NECESSÁRIAS | CONSEQUÊNCIA ESPERADA PARA O PROJETO |
| --- | --- | --- | --- |
| Otimista | Alta adesão de fornecedores e comerciantes nos primeiros meses após o lançamento. | Parceria efetiva com a ACIA; cadastro inicial de pelo menos 10 fornecedores locais; conformidade legal concluída antes do lançamento; infraestrutura de hospedagem estável. | A plataforma atinge em massa os usuários em curto prazo, valida a proposta de valor nos dois lados do mercado e viabiliza o projeto. |
| Realista | Adesão gradual, com engajamento parcial dos fornecedores e utilização moderada pelos comerciantes. | Alguns fornecedores cadastrados por ação direta da equipe; adoção pelos comerciantes dependente de demonstração presencial do valor da plataforma; conformidade legal concluída dentro do prazo. | O projeto entrega a plataforma funcional dentro do escopo definido, com base de usuários inicial em construção. A ausência de massa crítica plena não impede a avaliação acadêmica do TCC, mas exige estratégia de engajamento após o lançamento. |
| Pessimista | Baixa adesão dos fornecedores, comprometendo o efeito de rede e a utilidade percebida pelos comerciantes. | Resistência dos fornecedores ao cadastramento; ausência de apoio institucional (ACIA); dificuldades técnicas não superadas no prazo; pendências legais não resolvidas antes do lançamento. | A plataforma é entregue tecnicamente funcional, mas sem usuários suficientes para demonstrar viabilidade operacional. O projeto mantém validade acadêmica como entrega de TCC, porém sem evidências empíricas de adoção. |

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas análises SWOT e PESTEL do projeto e em pesquisa de campo (Araras/SP, mar. 2026, n=9 comerciantes e n=3 fornecedores, amostra exploratória intencional).

Com base no Quadro 2, o cenário mais provável para o projeto, considerando as condições atuais de desenvolvimento e os dados da pesquisa de campo, é o cenário realista. A intenção de uso declarada pelos comerciantes (88,9% favoráveis) e o interesse dos fornecedores pesquisados (66,7% certamente cadastrariam seus produtos) indicam que existe demanda potencial não nula em ambos os lados do mercado. Contudo, a conversão de intenção em uso efetivo depende de ações ativas de engajamento que, no momento da elaboração deste documento, ainda não foram iniciadas. A distância entre intenção declarada e adoção real é um padrão conhecido em pesquisas de aceitação de tecnologia, o que justifica a adoção do cenário realista, e não do otimista, como referência de planejamento.

4 AÇÕES ESTRATÉGICAS POR CENÁRIO

A análise de cenário torna-se operacionalmente útil quando orienta decisões concretas da equipe. Para cada variável-chave e para cada cenário projetado, é possível identificar ações preventivas e de resposta que aumentam a probabilidade de o projeto se aproximar do cenário otimista, ou que minimizam os impactos caso o cenário pessimista se concretize.

O Quadro 3 apresenta as ações estratégicas recomendadas para o projeto, organizadas por frente de atuação e com indicação dos cenários a que se aplicam prioritariamente.

Quadro 3 – Ações estratégicas recomendadas por frente

| FRENTE | AÇÃO RECOMENDADA | CENÁRIO DE REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| Engajamento de fornecedores | Iniciar o cadastramento ativo de fornecedores locais antes do lançamento público, priorizando aqueles já identificados na pesquisa de campo (n=3) e expandindo com apoio da ACIA. | Otimista / Realista |
| Conformidade legal | Elaborar a Política de Privacidade e os Termos de Uso com antecedência ao lançamento, consultando materiais disponibilizados pela ANPD e pelo Sebrae para adequação à LGPD. | Todos os cenários |
| Infraestrutura tecnológica | Manter plano de contingência para migração de hospedagem, documentando as configurações de Railway e Render para permitir portabilidade rápida em caso de descontinuidade dos planos gratuitos. | Realista / Pessimista |
| Estratégia de adoção | Realizar demonstrações presenciais da plataforma para comerciantes locais, utilizando o tutorial integrado planejado. A aproximação à ACIA deve ser formalizada antes do lançamento. | Otimista / Realista |
| Monitoramento econômico e regulatório | Acompanhar variações na legislação do Simples Nacional e do MEI que possam impactar o público-alvo, ajustando a comunicação da proposta de valor da plataforma conforme necessário. | Realista / Pessimista |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As ações elencadas no Quadro 3 não são excludentes entre si, podem e devem ser executadas de forma combinada e paralela. A sequência recomendada de prioridade é: (1) conformidade legal, como pré-condição ao lançamento em qualquer cenário; (2) engajamento de fornecedores, como fator determinante da viabilidade do modelo; e (3) estratégia de adoção pelos comerciantes, a ser intensificada conforme os fornecedores sejam incorporados à plataforma.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de cenário do projeto Hub de Fornecedores para Microempreendedores indica que o futuro da plataforma é fortemente dependente da resolução do efeito de rede que caracteriza mercados de dois lados. A conquista simultânea de fornecedores e comerciantes, ou a estratégia deliberada de priorizar um dos lados como condição para atrair o outro, é a decisão estratégica mais relevante que a equipe precisará tomar na fase de lançamento.

O cenário realista, adotado como referência de planejamento, reconhece que a intenção de uso confirmada pela pesquisa de campo é um ativo relevante, mas insuficiente por si só. A concretização desse potencial depende de ações proativas de engajamento, especialmente junto aos fornecedores, cuja adesão é condição necessária para que os comerciantes percebam valor na plataforma.

As fraquezas identificadas na análise SWOT, tecnologias em aprendizado, equipe reduzida e pendências legais, são tratáveis, mas precisam ser monitoradas para que não comprometam o cronograma de entrega. A conformidade com a LGPD e a elaboração dos Termos de Uso são condições necessárias ao lançamento em qualquer dos três cenários projetados e devem ser priorizadas independentemente do comportamento das demais variáveis.

Em síntese, o projeto apresenta fundamentos sólidos para o cenário realista e condições potenciais para o cenário otimista, desde que as ações estratégicas identificadas no Quadro 3 sejam executadas de forma coordenada pela equipe.