ANÁLISE SWOT

Hub de Fornecedores para Microempreendedores

Conectando comércios locais e fornecedores em Araras/SP

1 INTRODUÇÃO

A análise SWOT é uma ferramenta de diagnóstico estratégico que organiza os pontos fortes e fracos de um projeto junto com as oportunidades e ameaças do ambiente em que ele está inserido. O nome origina-se do inglês: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).

É fundamental compreender a distinção entre os quatro elementos. Forças e Fraquezas são fatores internos, relacionados diretamente à equipe e ao projeto: o que ela sabe fazer, como o projeto foi planejado, quais recursos estão disponíveis e quais são suas limitações. Oportunidades e Ameaças são fatores externos, que dependem do mercado, do comportamento do público e do ambiente externo ao controle da equipe.

Esta análise foi elaborada com base nas informações levantadas durante o desenvolvimento do projeto Hub de Fornecedores para Microempreendedores, incluindo pesquisa de campo realizada com 9 comerciantes e 3 fornecedores de Araras/SP, a documentação de viabilidade já concluída e a análise PESTEL do projeto.

2 FATORES INTERNOS

Os fatores internos são aqueles que dependem diretamente da equipe de desenvolvimento. Eles refletem o que o grupo tem de positivo (Forças) e o que ainda precisa melhorar ou superar (Fraquezas) para que o projeto seja bem-sucedido.

O Quadro 1 apresenta os fatores internos do projeto, separados entre forças e fraquezas.

Quadro 1 – Fatores internos: forças e fraquezas

| FATOR | TIPO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Aprendizado ativo nas tecnologias do projeto | Força | Os integrantes estudam regularmente Python, Django, JavaScript e MySQL por meio de aulas e materiais de apoio, garantindo condições reais de desenvolvimento do projeto. |
| Clareza sobre o escopo da plataforma | Força | A equipe definiu com precisão o que o projeto é e o que ele não é: a plataforma conecta compradores e fornecedores, mas não realiza pagamentos nem gerencia estoque. Essa delimitação evita desvios durante o desenvolvimento. |
| Projeto planejado e documentado | Força | O grupo elaborou análises de viabilidade econômica, técnica, operacional e legal, além de um cronograma com as etapas do projeto, facilitando o acompanhamento e a apresentação à banca avaliadora. |
| Equipe colaborativa e multifuncional | Força | Os integrantes atuam em diferentes partes do projeto simultaneamente. A comunicação ativa entre os membros compensa o tamanho reduzido da equipe. |
| Capacidade de pesquisa aplicada e uso de dados na tomada de decisão | Força | A equipe demonstrou capacidade metodológica ao realizar pesquisa de campo com 9 comerciantes e 3 fornecedores de Araras/SP, utilizando os dados coletados para fundamentar as decisões do projeto. |
| Estratégia de adoção planejada | Força | O grupo planejou como engajar os usuários desde o início, com tutorial integrado ao site e um plano de comunicação para apresentar a plataforma à comunidade local, inclusive com aproximação à ACIA. |
| Equipe reduzida com acúmulo de funções | Fraqueza | Cada integrante acumula várias funções ao mesmo tempo. Em períodos de maior demanda, isso pode causar atrasos ou comprometer a qualidade de alguma entrega. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Com base nos dados do Quadro 1, verifica-se que a equipe possui uma base técnica em desenvolvimento, com conhecimento em construção sobre as tecnologias utilizadas no projeto. O planejamento bem estruturado e a pesquisa realizada com o público-alvo nos dois lados do mercado representam pontos positivos relevantes para um projeto de TCC. As fraquezas identificadas são esperadas nesse contexto acadêmico e não impedem a execução do projeto, mas precisam ser monitoradas para que não comprometam o cronograma.

3 FATORES EXTERNOS

Os fatores externos estão fora do controle da equipe, mas precisam ser considerados no planejamento do projeto. As Oportunidades representam situações do ambiente que podem favorecer o desenvolvimento e a adoção da plataforma. As Ameaças são situações que podem dificultar seu desenvolvimento ou reduzir a adesão pelo público-alvo.

O Quadro 2 apresenta os fatores externos do projeto, separados entre oportunidades e ameaças. Em relação à versão anterior desta análise, foram incorporados dois aprimoramentos: (a) a inclusão de uma coluna de intensidade, Alta, Média ou Baixa, que permite priorizar os fatores mais relevantes para o planejamento estratégico; e (b) a explicitação da justificativa de cada fator com base nos dados da pesquisa de campo, tornando a análise rastreável e fundamentada empiricamente.

Quadro 2 – Fatores externos: oportunidades e ameaças

| FATOR | TIPO | INTENSIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausência de solução digital focada em Araras/SP | Oportunidade | Alta | Não foram identificadas plataformas digitais voltadas especificamente para conectar microempreendedores e fornecedores na cidade, representando uma entrada sem concorrência direta no nível local. |
| Demanda reprimida confirmada pela pesquisa de campo | Oportunidade | Alta | Na amostra pesquisada (n=8 respostas válidas para esta questão; 1 resposta desconsiderada por ser ininteligível), nenhum comerciante utiliza aplicativo ou site específico para cotação de fornecedores. Todos realizam esse processo de forma manual ou informal, evidenciando demanda não atendida. |
| Alta receptividade dos comerciantes à plataforma | Oportunidade | Alta | Na pesquisa com comerciantes (n=9), 55,6% afirmaram que utilizariam a plataforma com certeza e 33,3% utilizariam caso os fornecedores de interesse estivessem cadastrados. Apenas 11,1% recusaram a ideia. |
| Interesse confirmado dos fornecedores | Oportunidade | Alta | Dos 3 fornecedores pesquisados, 2 (66,7%) afirmaram que certamente cadastrariam seus produtos na plataforma. O terceiro condicionou a adesão à presença dos comerciantes, refletindo a lógica de efeito de rede esperada nesse tipo de solução. |
| Crescimento contínuo de pequenos negócios e pressão por redução de custos | Oportunidade | Alta | Segundo dados do Sebrae e da Receita Federal (2024), 96% dos novos CNPJs abertos no país são de pequenos negócios. O contexto de inflação e margens pressionadas incentiva a busca por fornecedores mais competitivos, necessidade que a plataforma atende diretamente. |
| Agenda de digitalização e valorização do comércio local | Oportunidade | Média | Programas de incentivo à transformação digital de pequenos negócios (Sebrae, governo federal) e a crescente valorização de cadeias regionais de fornecimento criam um ambiente institucional e cultural favorável à adoção do Hub. |
| Possibilidade de parceria com a ACIA | Oportunidade | Média | A Associação Comercial e Industrial de Araras pode apoiar a divulgação da plataforma e facilitar o acesso a fornecedores locais, acelerando o engajamento inicial nos dois lados do mercado. |
| Resistência ao uso de tecnologia e cultura de indicação informal | Ameaça | Média | Na pesquisa, 33,3% dos comerciantes buscam fornecedores por indicação de conhecidos e 11,1% raramente buscam novos fornecedores por hábito. Mudar esse comportamento pode ser um processo lento, mesmo com proposta de valor clara. |
| Dependência do engajamento dos fornecedores (efeito de rede) | Ameaça | Alta | Se poucos fornecedores se cadastrarem, os comerciantes não terão razão para acessar a plataforma. A adesão do lado da oferta é condição essencial para o funcionamento do modelo, conforme sinalizado por 33,3% dos comerciantes pesquisados. |
| Concorrência de plataformas nacionais de marketplace B2B | Ameaça | Baixa | Existem soluções de abrangência nacional que poderiam expandir para cidades menores. Essas empresas dispõem de mais recursos técnicos e financeiros do que a equipe do TCC. |
| Risco de descontinuidade dos serviços de hospedagem gratuitos | Ameaça | Baixa | A hospedagem será realizada em plataformas com planos gratuitos, como Railway e Render. Esses planos podem ser encerrados ou apresentar limitações que exijam migração ou custos não previstos no orçamento atual do projeto. |

Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisa de campo (Araras/SP, mar. 2026, n=9 comerciantes e n=3 fornecedores, amostra exploratória intencional), dados do Sebrae/Receita Federal (2024)

Com base nos dados do Quadro 2, a principal oportunidade identificada é a ausência de uma solução digital voltada especificamente para Araras/SP, fator de intensidade alta, combinada com a constatação de que, na amostra pesquisada, nenhum comerciante utiliza ferramenta digital para cotação de fornecedores. A principal ameaça é a dependência do engajamento dos fornecedores (efeito de rede), também classificada como de intensidade alta, o que reforça a necessidade de priorizar o lado da oferta na fase inicial de lançamento.

4 ANÁLISE MITIGADORA

Para garantir a viabilidade do projeto diante dos pontos levantados na matriz SWOT, estabeleceu-se o seguinte plano de mitigação estratégica:

Mitigação do Acúmulo de funções (Fraqueza):

Adoção de metodologias ágeis (Scrum/Kanban) com revisões semanais de tarefas. O objetivo é evitar a sobrecarga individual e garantir que o fluxo de trabalho não seja interrompido por dependências técnicas entre os membros.

Mitigação da Resistência Cultural (Ameaça):

Foco no desenvolvimento de uma interface (UX) extremamente simplificada e intuitiva. A estratégia consiste em mimetizar a facilidade de uso de aplicativos de mensagens já conhecidos, diminuindo drasticamente a barreira de entrada tecnológica para os comerciantes locais.

Mitigação do Efeito de Rede (Ameaça):

Concentração de esforços iniciais na prospecção ativa de fornecedores "âncoras" em Araras antes da liberação geral para os comerciantes. A parceria estratégica com a ACIA será o principal vetor para validar a base de oferta e mitigar o risco de falta de catálogo.

Mitigação de Riscos de Hospedagem (Ameaça):

Manutenção de backups automáticos e atualizados do banco de dados, além da configuração de scripts de deploy alternativos. Isso permite uma migração rápida entre plataformas (ex: de Render para Fly.io ou similares) sem qualquer perda de dados ou interrupção prolongada.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise SWOT do projeto Hub de Fornecedores para Microempreendedores indica que a equipe apresenta condições viáveis de desenvolvimento. O planejamento bem estruturado, a pesquisa de campo realizada com os dois lados do mercado e a clareza sobre o escopo de entrega do projeto formam uma base sólida para a continuidade do trabalho. O fato de o aprendizado das tecnologias ser contínuo reflete uma postura proativa da equipe, garantindo a atualização técnica do projeto.

A principal oportunidade é a ausência de concorrência local direta, aliada à confirmação, pela pesquisa de campo, de que existe demanda não atendida nos dois lados da plataforma. A principal ameaça é a dependência do engajamento dos fornecedores, o que reforça a importância de priorizar o lado da oferta e buscar apoio institucional como a ACIA na fase inicial.